План и выполнение ремонтной программы ОАО «ЩГЭС» на 2018 год

без НДС

| № п/п | Наименование объекта | План, млн. руб. | Выполнение, млн. руб. | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ВЛ-6кВ фид.23 РП-8 - ТП-63 от опоры № 1 до опоры № 13 г.Щекино | 0,8 |  | 1 квартал 2018г |
| 2 | Ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-54 от опоры № 3 до опоры № 7 ул. Революции, от опоры № 16 до опоры № 27 ул. Красноармейская г. Щекино | 0,7 |  | 1-2 квартал 2018г |
| 3 | Ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ от РП-8 ф.4 ул.Рабочая (опоры №20-34) г.Щекино | 0,7 |  | 1-2 квартал 2018г |
| 4 | Ремонт воздушной линии ВЛ 0,4кВ. КТП-75 - опора №2 - 28 ст.Мостовая Щекинского района | 0,9 |  | 1-2 квартал 2018г |
| 5 | Ремонт строительной части трансформаторных (распределительных) подстанций | 1,5 |  | 2-3 квартал 2018г |
| 6 | Ремонт и содержание узлов учета | 1,5 |  | в течение года |
| 7 | Ремонт прочих объектов электросетевого хозяйства (в том числе аварийный) | 4,6 |  | в течение года |
| 8 | Ремонт зданий и помещений | 2,0 |  | в течение года |
| 9 | Опиловка деревьев | 0,8 |  | в течение года |
| 10 | Ремонт автотранспортных средств | 0,9 |  | в течение года |
|  | Итого | 14,4 |  |  |